协同办公2010年10月份第4周会议记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称： | 协同办公项目周会 | | | |
| 会议时间： | 2010年10月25日 | | | |
| 记录人： | 刘锦 | | | |
| 参会人员： | 向寒咏、吴鹏、吴伟、刘锦、刘建兴、喻建华 | | | |
| 1. **项目计划及进展总览：**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **项目阶段**  **（里程碑）** | **计划**  **开始时间** | **计划完成时间** | **已完成 百分比** | | 项目启动 | 2009年12月07日 | 2009年12月07日 | 100% | | 需求分析 | 2009年12月07日 | 2009年12月07日 | 100% | | 设计 | 2009年12月14日 | 2009年12月14日 | 100% | | 编码 | 2009年12月14日 | 2010年06月30日 | 100% | | 测试 | 2010年06月31日 | 2010年8月31日 | 100% | | 发布 | 2010年09月01日 | 2010年9月10日 | 100% | | | | | |
| 1. **上周已完成任务：**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **资源名称** | **名称** | **计划开始时间** | **完成时间** | **已完成 百分比** | **备注** | | 喻建华 | **绩效**：申诉  **考勤**：性能优化 | 2010年11月15日 | 2010年11月15日 | 100% |  | | 刘建兴 | 公文发布中指定发布人的设置；自定义权限（除修改操作其他都已完成）；性能优化 | 2010年11月15日 | 2010年11月15日 | 100% |  | | 吴伟 | **绩效**：权限过滤；  社保导入等bug处理 | 2010年11月15日 | 2010年11月15日 | 100% |  | | 刘锦 | 代理完善；性能优化；等bug 修改; | 2010年11月15日 | 2010年11月15日 | 100% |  | | 吴鹏 | 考勤Excel导入bug修改、公共假期bug修改；自定义权限；性能优化 | 2010年11月15日 | 2010年11月15日 | 100% |  | | | | | |
| 1. **本周任务计划：**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **资源名称** | **名称** | **开始时间** | **计划完成时间** | **已完成 百分比** | **备注** | | 喻建华 | 1，将所有的功能模块都验证一遍,2，修改本次测试的bug；3，加上服务关闭的功能，,4加上Base From页面继承；5，对当前操作按钮先禁用，操作完成之后再启用（按以上任务完成进度情况再解决）6，代码统一规范（待办任务） | 2010年10月25日 | 2010年10月29日 |  |  | | 吴鹏 | 1，将所有的功能模块都验证一遍,2，修改本次测试的bug；3，加上服务关闭的功能，,4加上Base From页面继承；5，对当前操作按钮先禁用，操作完成之后再启用（按以上任务完成进度情况再解决）6，代码统一规范（待办任务） | 2010年10月25日 | 2010年10月29日 |  |  | | 吴伟 | 1，将所有的功能模块都验证一遍,2，修改本次测试的bug；3，加上服务关闭的功能，,4加上Base From页面继承；5，对当前操作按钮先禁用，操作完成之后再启用（按以上任务完成进度情况再解决）6，代码统一规范（待办任务） | 2010年10月25日 | 29日 |  |  | | 刘建兴 | 1，将所有的功能模块都验证一遍,2，修改本次测试的bug；3，加上服务关闭的功能，,4加上Base From页面继承；5，对当前操作按钮先禁用，操作完成之后再启用（按以上任务完成进度情况再解决）6，代码统一规范（待办任务） | 2010年10月25日 | 2010年10月29日 |  |  | | 王玲 |  |  |  |  |  | | 刘锦 | 1，将所有的功能模块都验证一遍,2，修改本次测试的bug；3，加上服务关闭的功能，,4加上Base From页面继承；5，对当前操作按钮先禁用，操作完成之后再启用（按以上任务完成进度情况再解决）6，代码统一规范（待办任务） | 2010年10月25日 | 2010年10月29日 |  |  | | | | | |
| 1. **存在的问题及解决措施**  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ID** | **问题描述** | **发现日期** | **严重级别 H/M/L** | **解决措施** | | 1 | Excel数据导入 | 2010/10/18 | M | 正在寻找问题 | | | | | |
| 1. **大家需统一完成的**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ID** | **描述** | **备注** | | 1 | 加上服务关闭的功能 |  | | 2 | 加上Base From页面继承 |  | | 3 | 对当前操作按钮先禁用，操作完成之后再启用（按以上任务完成进度情况再解决） |  | | 4 | 代码统一规范（待办任务） |  | | | | | |
| 记录人（签名）： | | 刘锦 | 记录时间： | 2010年10月25日 |